Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

за 2021 год

Исполнитель: консультант отдела формирования комфортной городской среды – Диденко Алина Олеговна, 
тел.: +7(4152) 20-14-17

электронный адрес: DidenkoAO@kamgov.ru

Министр_______________________А.Г. Дегодьев

«25» февраля 2022 г.

Аналитическая справка

о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» в 2021 году.

Государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (далее - Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П.

Ответственным исполнителем Государственной программы является Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края
(далее – Министерство).

# Основной целью Государственной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Камчатского края.

# Основные результаты реализации Государственной программы в 2021 году:

- благоустроено 52 дворовых территорий в 21-м муниципальном образовании Камчатского края;

- благоустроено 45 общественных территории в 21-м муниципальном образовании Камчатского края;

- произведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, общей площадью отремонтированных дорог 176 463,0 кв.м. Общая площадь отремонтированных проездов к придомовым территориям 343 537,0 кв.м.;

- выполнены работы по ландшафтной организации территорий, в том числе озеленение, муниципальных образований в Камчатском крае;

- проведены работы по ремонту и устройству уличных сетей наружного освещения;

# – выполнены работы по устройству и восстановлению детских и других придомовых площадок в муниципальных образованиях Камчатского края;

# Государственная программа Камчатского края «Формирование современной городской среды» реализуется в рамках двух подпрограмм Государственной программы:

- Подпрограмма 1 «Современная городская среда». Основная цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Камчатского края;

- Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае». Основная цель: содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территорий региона.

# На реализацию мероприятий Государственной программы в 2021 году было предусмотрено 525 994 321,04 руб., профинансировано и освоено 
525 036 065,97 руб., что составило 99,82 %, от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы, целевые показатели (индикаторы), оценка мер государственного регулирования, оценка результатов реализации мер правового регулирования финансовое обеспечение реализации Государственной программы представлены в Приложениях 10-15.

# I. Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском крае»

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы «Современная городская среда в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края предусмотрено 159 189,84276 тыс. руб. (из них: за счет федерального бюджета 151 731,40000 тыс. руб., за счет краевого бюджета 
6 500,00 тыс. руб. и местных бюджетов 958,44276 тыс. руб.). Профинансировано и выполнено мероприятий Подпрограммы «Современная городская среда в Камчатском крае» на 158 642,24701 тыс. руб. (99,66%) (из них: за счет федерального бюджета 151 369,67550 тыс. руб. (99,76%), краевого бюджета 6 337,74736 тыс. руб. (97,50%), местного бюджета 934,82415 тыс. руб. (97,57%).

Основное мероприятие 1.3. «F2 Региональный проект "Формирование комфортной городской среды».

В рамках мероприятия предусмотрено 88 689,84276 тыс. руб. (из них: за счет федерального бюджета 81 731,40000 тыс. руб., за счет краевого бюджета 6 000,00 тыс. руб. и местных бюджетов 958,44276 тыс. руб.). Профинансировано 88 142,24701 тыс. руб. (99,38%) (из них: за счет федерального бюджета 81 369,67550 тыс. руб. (99,56%), краевого бюджета 5 837,74736 тыс. руб. (97,30%), местного бюджета 934,82415 тыс. руб. (97,54%). Освоено 88 689,84276 тыс. руб. (из них: за счет федерального бюджета 81 731,40000 тыс. руб., за счет краевого бюджета 6 000,00 тыс. руб. и местных бюджетов 958,44276 тыс. руб.). Профинансировано 88 142,24701 тыс. руб. (99,38%) (из них: за счет федерального бюджета 81 369,67550 тыс. руб. (99,56%), краевого бюджета 5 837,74736 тыс. руб. (97,30%), местного бюджета 934,82415 тыс. руб. (97,54%).

Некоторые муниципальные образования отказались от принятия участия в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году, а также не смогли принять участие из-за несоответствия уровня бюджетной обеспеченности. Соглашения заключены между Министерством и 21-м муниципальным образованием Камчатского края.

В рамках заключенных соглашений муниципальными образованиями были проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации, выполнены основные работы по благоустройству 52-х дворовых и 45-ти общественных территорий.

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа (единственный населенный пункт в Камчатском крае с численностью населения свыше 100 тыс. человек) реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства (устройство систем видеонаблюдения на 2-х общественных территориях: сквер по ул. Сахалинская (сквер возле памятника В.И. Ленину) и в сквере на 10 км. возле монумента "Скорбящей матери".

Основное мероприятие: 1.4. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (средства федерального бюджета предоставлены федеральным органом исполнительной власти (Минстрой России) во втором квартале 2021 года по итогам Всероссийского конкурса на двухлетний период 2021-2022 гг.).

В 2020 году администрацией Вилючинского городского округа было принято решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс) с целью получения поддержки из федерального бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству в муниципальном образовании. Конкурсная заявка за подписью Губернатора Камчатского края (от 01 июня 2020 года № 01-03-06-2242) была направлена в Федеральную конкурсную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса. Проект «Благоустройство Вилючинского проспекта» вошел в состав финалистов в категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек». Сумма поддержки из федерального бюджета в 2021 году составляет 70 млн. рублей.

Между Правительством Камчатского края и Минстроем России 20 декабря 2020 года заключено соглашение 069-17-2021-014 (Далее – Соглашение) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2021 году из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса. Администрацией Вилючинского городского округа при содействии Правительства Камчатского края и взаимодействии с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» определен подрядчик на проведение работ по подготовке проектно-изыскательских работ, заключен муниципальный контракт от 14 декабря 2020 года № 0138600001220000017 с ООО «М4». 09 февраля 2021 года на заседании Межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Камчатском крае» утвержден проект, представленный ООО «М4», о чем 10 февраля 2021 года в Минстрой России представлен доклад.

В соответствии с графиком работ, установленным Соглашением, срок начала процедуры контрактования работ на объекте – 20 февраля 2021 года.

Исполнитель проектно-изыскательских работ ООО «М4» не выполнил работы в планируемые сроки и представил проект на государственную экспертизу для проверки достоверности сметной стоимости работ по проекту 01 июня 2021 года.

Отделом архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа 18 мая 2021 года начат электронный аукцион на АО «ЕЭТП», срок окончания подачи заявок был запланирован на 22 июня 2021 года, по причине жалобы участников торгов – перенесен на 06 июля 2021 года.

06 июля 2021 года аукцион не состоялся в связи с отсутствием действующих заявок.

07 июля 2021 года заказчиком повторно подано извещение на аукцион со сроком подачи заявок 16 июля 2021 года. В день проведения аукциона была рассмотрена заявка единственного подрядчика.

27 июля 2021 года заключен контракт на выполнение работ с ООО «Камчатпроектстрой» № ИКЗ 213410201214741020100100020024299244.

28 июля 2021 года подрядчик приступил к выполнению работ по реализации проекта «Благоустройство Вилючинского проспекта».

По состоянию на 24 декабря 2021 года выполнены смежные работы по замене сетей на территории объекта благоустройства, установлено видеонаблюдение; произведена подготовка к земельным работам, завершены работы по демонтажу существующих покрытий, завершается подготовка оснований под устройство дорожных покрытий, выполнен снос зеленых насаждений, завершены подготовительные работы по установке опор уличного освещения, частично установлены опоры освещения, частично выполнены работы по укладке тротуарной плитки и установке бордюров. Произведена закупка малых архитектурных форм. Техническая готовность объекта порядка 46 %.

В связи с изменением погодных условий работы остановлены до весны-лета 2022 года.

Финансирование работ произведено в объеме 70 500,00000 тыс. руб. (из них: за счет федерального бюджета 70 000,00000 тыс. руб. (100%), краевого бюджета 500,00000 тыс. руб. (100%).

II. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»

В 2021 году на реализацию мероприятий Подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края предусмотрено 366 804,47828 тыс. руб. (из них: за счет краевого бюджета 313 356,93773 тыс. руб. и местных бюджетов 53 447,54055 тыс. руб.). Профинансировано и освоено 366 393,81896 тыс. руб. (99,89%) (из них: за счет краевого бюджета 313 028,41027 тыс. руб. (99,90%), местного бюджета 53 365,40869 тыс. руб. (99,85%).

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним».

В 2021 году на реализацию основного мероприятия Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края предусмотрено 325 832,72264 тыс. руб. (из них: за счет краевого бюджета 272 385,18209 тыс. руб. и местных бюджетов 53 447,54055 тыс. руб.). Профинансировано и освоено 325 422,06332 тыс. руб. (из них: за счет краевого бюджета 272 056,65463 тыс. руб. (99,88%) и местных бюджетов 53 365,40869 (99,85%) Завершены работы ремонту улично-дорожное сети в 8-ми муниципальных образованиях Камчатского края:

- Петропавловск-Камчатский городской округ (13 объектов);

- Елизовское городское поселение (5 объектов);

- Паратунское сельское поселение (3 объекта);

- Пионерское сельское поселение (1 объект);

- Вилючинский городской округ (5 объектов);

- Алеутский муниципальный округ (2 объекта);

- Сельское поселение "поселок Оссора" (1 объект);

- Ключевское сельское поселение (1 объект).

Все работы выполнены в полном объеме общее количество объектов составляет 31 единиц. Техническая готовность объектов составляет 100%.

Общая протяженность (площадь) отремонтированных дорог
 160 000,0 кв.м. Общая площадь отремонтированных проездов к придомовым территориям 116 637,0 кв.м.

Основное мероприятие 2.2. «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий».

В рамках данного мероприятия предоставлены средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае в размере 40 971,75564 тыс. руб. Освоение оставило 40 971,75564 тыс. руб. (100%).

Денежные средства были предусмотрены в виде следующих межбюджетных трансфертов:

- дотация на реализацию мероприятия монтаж линий наружного уличного освещения в с. Лесная за счет средств краевого бюджета в сумме 14 971 755,64 руб., освоено 14 971 755,64 руб. (100%);

- дотация на реализацию мероприятий по благоустройству центральной части Петропавловск-Камчатского городского округа за счет средств краевого бюджета в сумме 26 000 000,00 руб., освоено 26 000 000,00 руб. (100%).

Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территорий объектов, расположенных в населенных пунктах Камчатского края, в том числе территорий зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды).

В рамках данного мероприятия в 2021 году не было предусмотрено мероприятий и финансирования.

Оценка эффективности реализации государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» в 2021 году.

В Государственную программу включен целый ряд показателей в соответствии с требованиями федеральной государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В оценке эффективности реализации Государственной программы представлены показатели, влияющие на цель и задачи реализации.

Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп, где

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода.

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф.

| № п/п | Наименование показателя | ЗПгпф | ЗПгпп | СДгппз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий муниципальных образований в Камчатском крае | 16 | 16 | 1,00 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципальных образований в Камчатском крае | 29 | 29 | 1,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском крае» |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля городских округов и поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в Камчатском крае, бюджетам которых предоставлены межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | 87,5 | 90 | 0,97 | Отклонение показателя вызвано отказом некоторых муниципальных образований от принятия участия в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году, а также несоответствия уровня бюджетной обеспеченности, установленной государственной программой |
| 4 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | 173 | 173 | 1,0 | Показатель будет рассчитан до 02.04.2022 года. |
| 5 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов в Камчатском крае | 33 | 33 | 1,0 |  |
| 6 | Количество городов с благоприятной городской средой от общего количества городов в Камчатском крае | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 45 | 45 | 1,00 |  |
| 8 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 52 | 52 | 1,00 |  |
| 9 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 15,6 | 15 | 1,04 |  |
| 10 | Количество реализованных муниципальных образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проектов, предусмотренных конкурсной заявкой победителя конкурса | 1 | 1 | 1,0 |  |
| 11 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году | 9 | 9 | 1,0 | Показатель будет рассчитан до 02.04.2022 года. |
| 12 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования | 100 | 90 | 1,11 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» |  |  |  |  |  |
| 13 | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | 160 000,0 | 160 000,00 | 1,00 |  |
| 14 | Общая площадь отремонтированных придомовых проездов | 116 637,0 | 116 637,00 | 1,00 |  |
| 15 | Доля реализованных проектов (мероприятий) благоустройства территорий от запланированных к реализации в течение планового года | 1,0 | 1,0 | 1,00 |  |
|  |  |  |  | 15,12 |  |

2. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

= 15,12/15 = 1,0, где:

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / Зп, = 319 366,15763/ 319 856,93773 = 0,99, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

4. Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

СРкс = КСв / КС = 14/14=1,0, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

| № | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Выполнено / не выполнено | Примечание (Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Камчатском крае» |  |  |  |
| 1 | Контрольное событие 1.1 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по формированию формирования современной городской среды | Выполнено |  |
| 2 | Контрольное событие 1.2 Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | Выполнено |  |
| 3 | Контрольное событие 1.3. Актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | Выполнено |  |
| 4 | Контрольное событие 1.4. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий | Выполнено |  |
| 5 | Контрольное событие 1.5. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | Выполнено |  |
| 6 | Контрольное событие 1.6. Подведены итоги рейтингового голосования муниципальными образованиями (численностью населения свыше 20 тыс. человек) по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в будущие периоды | Выполнено |  |
| 7 | Контрольное событие 1.7. Благоустроено 20 дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях в Камчатском крае | Выполнено |  |
| 8 | Контрольное событие 1.9. Благоустроено 42 общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае | Выполнено |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае» |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие 2.1 Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству территорий | Выполнено |  |
| 10 | Контрольное событие 2.2 Разработаны дефектные ведомости на проведение работ по ремонту автомобильных дорог и придомовых проездов муниципальных образований | Выполнено |  |
| 11 | Контрольное событие 2.3. Заключены муниципальные контракты на проведение работ по ремонту автомобильных дорог и придомовых проездов муниципальных образований | Выполнено |  |
| 12 | Контрольное событие 2.4. Обеспечен ремонт 30 тыс. м2 автомобильных дорог общего пользования в муниципальных образованиях в Камчатском крае | Выполнено |  |
| 13 | Контрольное событие 2.5. Обеспечен ремонт 130 тыс. м2 автомобильных дорог общего пользования в муниципальных образованиях в Камчатском крае | Выполнено |  |
| 14 | Контрольное событие 2.3 Обеспечен ремонт 55 тыс. м2 придомовых проездов в муниципальных образованиях в Камчатском крае | Выполнено |  |
|  | ИТОГО: | 14 |  |

5. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

3

СР

СС

СР

ЭР

кс

уз

гп

гп







| = | 1,0+0,99+1 | = 0,99, | где: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3).

Эффективность реализации Программы признается высокой, так как значение ЭРгп составляет 0,99.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Государственную программу

В 2021 году в Государственную программу внесены изменения постановлением Правительства Камчатского края от 30 ноября 2021 г. 
№512-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае».

В рамках Государственной программы осуществляется предоставление субсидии муниципальным образованиям не только из краевого бюджета, но и из федерального бюджета, в связи с чем государственная программа приведена в соответствие с федеральным законодательством.

Настоящий проект постановления разработан в целях уточнения мероприятий и объемов финансового обеспечения в соответствии с законом Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», законом Камчатского края от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств краевого бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Проектом постановления Правительства Камчатского края увеличено финансирование государственной программы на 268 млн рублей, в связи с предоставлением иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в целях выполнения Камчатским краем мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Камчатского края, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.06.2018 № 270-РП. Внесены изменения в приложение № 10 государственной программы, в части актуализации порядка распределения средств иного межбюджетного трансферта.

Проектом постановления Правительства Камчатского края приведены в соответствие сведения о показателях результативности (индикаторах) государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» и их значения с значениями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».