Вопрос 1: О региональном проекте «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Жилье и городская среда» включает в себя следующие направления: - «Ипотека»; «Жилье»; «Формирование комфортной городской среды»; «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

С привлечением средств федерального бюджета будут реализовываться два направления:

- «Формирование комфортной городской среды»;

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» региональный проект должен обеспечить к 2024 году достижение следующих целей и целевых показателей:

– обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;

– увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 62,1 тыс. квадратных метров в год;

– кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

– создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

– обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Срок реализации проекта – 2019-2024 годы.

Общая стоимость проекта – 8 246,11 млн. рублей.

Далее по направлениям регионального проекта:

- «ИПОТЕКА»

Основной целью направления является повышение доступности жилья для граждан посредством приобретения его с использованием системы ипотечного жилищного кредитования.

За период 2018 года 44 семьи получили социальную выплату на оплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту(займу) на приобретение жилищного помещения в Камчатском крае на сумму 34,8 млн. рублей. По состоянию на 01.12.2018 года в очереди на получение социальной выплаты стоит 307 семей, исходя из предусмотренного финансирования в рамках проекта до 2024 года будет предоставлена социальная выплата 287 семьям.

Социальная выплата предоставляется:

- гражданам, обеспеченность общей площадью жилого помещения которых составляет менее установленной нормативной площади жилого помещения (работникам бюджетной сферы)

- гражданам, в составе семьи которых 3 и более несовершеннолетних детей;

- гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, пожаров, нуждающихся в улучшении жилищных условий и ранее не получавших социальных выплат на эти цели за счет бюджетных средств.

Стоимость направления составляет – 967,46 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 267,46 млн. рублей, внебюджетные источники (ипотечные займы) – 700, 0 млн. рублей.

Результатом реализации направления является улучшение жилищных условий 287-ми семей (исходя из предусмотренного финансирования в рамках Госпрограммы).

В случае принятия решения об открытии проекта дополнительных решений не потребуется.

Рисками по данному направлению является:

- не привлечение гражданами внебюджетных источников – заемных средств кредитных организаций;

- недостаток средств краевого бюджета для предоставления социальной выплаты.

- По направлению «ЖИЛЬЕ»

Основной целью направления является увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 62,1 тыс. квадратных метров в год.

В результате кризисных явлений в экономике Российской Федерации на территории Камчатского края в последние годы снизились объемы федерального финансирования жилищного строительства, многие застройщики вынуждены были уйти со строительного рынка. В связи с тем, что строительство новых объектов жилищного назначения не закладывалось в предыдущие годы, ожидается существенный спад ввода жилья в 2018 - 2019 годы. Увеличение объема жилищного строительства прогнозируется при условии сохранения предусмотренных объемов федерального финансирования только с 2020 года, а также выделения средств краевого бюджета на разработку проектной документации.

Одним из механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья является оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в подготовке проектов планировки и межевания территорий, отсутствие которых понижает инвестиционную привлекательность территорий поселений края.

Утвержденные проекты планировки и межевания территорий способствуют упорядочению застройки поселений и являются основанием для формирования земельных участков с последующим выставлением их на торги, что дает возможность инвесторам приобретать сформированные земельные участки для комплексного освоения.

Обеспечение ввода жилья достигается за счет строительства жилья в рамках мероприятий:

- по расселению граждан из аварийного жилищного фонда,

- из фонда, не подлежащего сейсмоусилению,

-  строительства коммерческого жилья и индивидуального жилищного строительства.

Стоимость направления – 3 087,20 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 259,06 млн. рублей, средства краевого бюджета 826,38 млн. рублей.

Результатом реализации направления является ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в объеме не менее 314,1 тыс. квадратных метров до 2024 года.

В случае принятия решения об открытии проекта потребуется дополнительное финансирование из краевого бюджета на разработку проектной документации порядка 100,0 млн. рублей ежегодно.

Также следует отметить, что развитие жилищного строительства на территории края невозможно без выполнения реновации и строительства инженерных сетей. Решение данного вопроса требует дополнительного финансирования бюджетов всех уровней.

Основными рисками является:

- Отсутствие федеральной программы по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) препятствует развитию строительной отрасли и ведет к удорожанию стоимости строительства.

- Отсутствие утвержденных ассигнований федерального бюджета до 2024 года на реализацию основного мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (Распределение средств федерального бюджета определяется Минстроем России ежегодно по результатам проведения отбора субъектов).

3. следующее направление «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Основной целью направления является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

За 2018 год за счет средств краевого бюджета переселено 79 граждан из жилых помещений общей площадью 1 554,3 кв. м, до конца года планируется переселить 148 граждан из 74 жилых помещений общей площадью 3 184 кв. м.

Всего на территории Камчатского края признано аварийными 247 многоквартирных жилых домов общей площадью 84,7 тыс. кв. м, в которых проживает 4 269 граждан, количество жилых домов, признанных аварийными, увеличивается ежемесячно.

Общая стоимость реализации проекта составляет – 4 026,73 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 417,74 млн. рублей.

Результатом реализации направления является расселение к 31.12.2024 году не менее 55,68 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и переселение не менее 3,09 тыс. человек.

В случае принятия решения об открытии проекта потребуется дополнительное финансирование из федерального и краевого бюджетов для достижения целевых показателей по направлению.

Основным риском является

Не достижение целевых показателей, так как стоимость 1 кв. метра аварийного жилья, расселяемого в рамках данного направления, в соответствии с доведенными Камчатскому краю целевыми показателями в рамках национального проекта, составляет 62,0 тыс. рублей.

Фактическая же стоимость 1 кв. метра расселенного аварийного жилья, по итогам завершенной программы ликвидации аварийного жилья в период 2014-2017 годы, составила порядка 90 тыс. рублей.

Также имеются риски, обозначенные по направлению Жилье, в части потребности в разработке муниципальными образованиями новой проектной документации, формировании земельных участков под строительство жилья и необеспеченность земельных участков инженерной инфраструктурой.