Информация о реализации регионального проекта

«Жилье» 
за 1 квартал 2019 года

В рамках регионального проекта «Жилье» предусматривается реализация мероприятий по обеспечению эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений в Камчатском крае в целях обеспечения надлежащего планирования развития городов и поселений края, комплексного освоения территорий, способствующих развитию жилищного строительства.

На 2019 год по мероприятию «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий городских округов и поселений в Камчатском крае» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 22, 9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 22,7 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Финансирования и освоения бюджетных ассигнований в I квартале не осуществлялось.

Освоение бюджетных средств планируется в IVквартале 2019 года.

Субсидии на реализацию мероприятий предоставлены 2-м муниципальным образованиям: Петропавловск-Камчатскому городскому округу и Елизовскому городскому поселению.

На 2019 год по мероприятию «Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края и документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских округов и поселений в Камчатском крае» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 22,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 22,1 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Финансирования и освоения бюджетных ассигнований в I квартале не осуществлялось.

Освоение бюджетных средств планируется не ранее II квартала 2019 года.

Субсидии предусмотрены 10 муниципальным образованиям, три из которых продолжают работу, по контрактам, заключенным в 2018 году, а 7 муниципальных образований вступили в подпрограмму только в текущем году.

Реализация мероприятий, осуществляемых органами исполнительной власти Камчатского края, по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах имеющих дефицит сейсмостойкости, осуществляется посредством строительства нового сейсмостойкого жилья в Камчатском крае.

На 2019 год по мероприятию «Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 148, 2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 090,7 млн. рублей;

краевого бюджета – 57,4 млн. рублей.

В рамках мероприятия ведется строительство следующих объектов:

- «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово», процент технической готовности 0,7%;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)», процент технической готовности 39,5%;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)», процент технической готовности 36,2%;

- «Комплекс многоквартирных жилых домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» общий процент технической готовности, 0,1%;

- «Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края», процент технической готовности 0,1%.

Финансирование бюджетных ассигнований в 
1 квартале не осуществлялось.

В рамках реализации мероприятия, осуществляемого Министерством строительства Камчатского края, по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством, посредством предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, работникам бюджетной сферы и многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае предусмотрены ассигнования в объеме 136, 2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 36, 2 млн. рублей,

- прочих внебюджетных источников (заемные средства граждан) – 100,0 млн. рублей.

Предоставление в 2019 году социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае планируется 46 семьям.