Региональный проект «Жилье»

Федеральным проектом «Жилье», не предусмотрена субсидия из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию регионального проекта «Жилье». Соглашение о предоставлении финансирования не заключалось.

В целях достижения индикаторов (показателей), установленных в рамках Соглашения «О реализации регионального проекта «Жилье» на территории Камчатского края», мероприятия по строительству жилья осуществляются в том числе, в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2019-2021 годах бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации, заключенного в феврале 2019 года.

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Жилье» предусмотрено финансирование в объеме 1 331,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 100,7 млн. рублей,

краевого бюджета – 130,6 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,4 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 100,0 млн. рублей.

На реализацию регионального проекта направлено 1 001,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 845,3 млн. рублей,

краевого бюджета – 81,1 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,04 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 75,0 млн. рублей.

Фактическое освоение за счет всех источников составляет 983,0 млн. рублей или 73,8% от предусмотренных ассигнований на 2019 год, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 831,6 млн. рублей,

краевого бюджета – 76,4 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,04 млн. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае),

прочих внебюджетных источников – 75,0 млн. рублей.

В рамках регионального проекта предусматривается реализация мероприятий по обеспечению эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства путем оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в разработке документации по планировке и межеванию территорий.

На 2019 год по мероприятию «Разработка органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территорий городских округов и поселений» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 17,7 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Финансирование на отчетную дату не осуществлялось. Освоение бюджетных средств планируется в IV квартале 2019 года.

Субсидии предоставлены Петропавловск-Камчатскому городскому округу и Елизовскому городскому поселению.

С администрациями муниципальных образований в Камчатском крае в январе 2019 года Министерством строительства Камчатского края заключены соглашения о предоставлении субсидии, администрациями муниципальных образований в Камчатском крае проведены конкурсные процедуры, заключено 13 муниципальных контрактов на выполнение проектов планировки и межевания территорий. Работы ведутся, срок окончания работ по условиям контрактов - декабрь 2019 года.

Средства, освободившиеся по результатам проведения конкурсных процедур, администрациями муниципальных образований используются на проведение в 2019 году дополнительных конкурсных процедур на разработку проектов планировки и межевания территорий.

В 2019 году по мероприятию «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 19,0 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 18,8 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,2 млн. рублей.

Профинансировано и освоено 4,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 4,4 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,04 млн. рублей.

Субсидии предусмотрены 10 муниципальным образованиям, три из которых продолжают работу по переходящим контрактам 2017- 2018 годов, а 7 муниципальных образований вступили в подпрограмму только в текущем году.

Министерством строительства Камчатского края с администрациями Мильковского, Быстринского, Соболевского, Тигильского, Елизовского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского городского округа, городского округа «поселок Палана» в январе 2019 года заключены Соглашения о предоставлении субсидии в рамках реализации мероприятия.

С администрацией Озерновского городского поселения соглашение не заключено, т.к. не разработана и не утверждена муниципальная программа, средства, предусмотренные данному поселению, будут возвращены в бюджет.

Администрацией Быстринского муниципального района:

- выполнены работы по корректировке генеральных планов Анавгайского и Эссовского сельских поселений.

В связи с разночтением в ведомственных документах Рослесхоза о границах лесного фонда и границах муниципальных образований в Быстренском районе, проводятся судебные процедуры с целью урегулирования разночтений.

По условиям контракта окончательная оплата за выполненные работы осуществляется после получения согласований всех уровней, 10.06.2019 Муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон;

- Разработан проект внесения изменений в схему территориального планирования (далее – СТП) муниципального района, 09.04.2019 года проект СТП муниципального района размещен в Федеральной информационной системе территориального планирования для согласования, оплачен 3 этап работ.

Администрацией Усть - Большерецкого муниципального района:

- завершены работы по корректировке генерального плана Запорожского сельского поселения, работы оплачены;

- из-за некачественного исполнения работ и срыва сроков исполнения ведутся претензионные работы с целью расторжения муниципальных контрактов, заключенных в 2018 году на корректировку генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Апачинского, Кавалерского и Усть-Большерецкого сельских поселений.

Администрацией Мильковского муниципального района:

- выполнена корректировка генеральных планов Мильковского и Атласовского сельских поселений. В настоящее время проекты генеральных планов проходят процедуру согласования. Окончательная оплата будет произведена после утверждения;

- продолжаются работы по корректировке СТП Мильковского муниципального района. В настоящее время проект Схемы находится на согласовании. Окончательная оплата будет произведена после утверждения Схемы.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в домах, имеющих дефицит сейсмостойкости, осуществляется посредством строительства нового сейсмостойкого жилья в Камчатском крае.

На 2019 год по мероприятию «Строительство сейсмостойких жилых домов взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 1 158,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 100,7 млн. рублей;

краевого бюджета – 57,9 млн. рублей.

Профинансировано 889,8 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 845,3 млн. рублей,

краевого бюджета – 44,5 млн. рублей.

Освоено 875,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 831,6 млн. рублей,

краевого бюджета – 43,8 млн. рублей.

В рамках мероприятия ведется строительство следующих объектов:

- «Многоквартирный жилой дом поз. 15 в микрорайоне «Северо-Западный» в г. Елизово», процент технической готовности 56,21 %;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 1 (блок-секции № 1,2,3)», процент технической готовности 50,98%;

- «Строительство 2-х многоквартирных 9-этажных жилых домов в районе ул.Карбышева в г. Петропавловске-Камчатском. Жилой дом № 2 (блок-секции № 4,5,6)», процент технической готовности 51,19 %;

- «Комплекс многоквартирных жилых домов в жилом районе Приморский города Вилючинска Камчатского края» общий процент технической готовности 74,02 %;

- «Многоквартирный жилой дом по ул. Строительная в г. Елизово Камчатского края», процент технической готовности 24,14%.

Строительство ведется согласно графику производства работ.

В рамках реализации мероприятия по оказанию поддержки в улучшении жилищных условий категориям граждан установленным краевым законодательством, посредством предоставления социальной выплаты отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям, работникам бюджетной сферы и многодетным семьям, проживающим в Камчатском крае, предусмотрены ассигнования в объеме 136,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 36,2 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 100,0 млн. рублей.

Профинансировано 107,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 32,2 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников– 75,0 млн. рублей.

Освоено 103,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 28,2 млн. рублей,

прочих внебюджетных источников – 75,00000 млн. рублей.

В 2019 году социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае, планировалось выдать 46 семьям. Выписано свидетельств на получение социальной выплаты 44 семьям, из них 31 семья приобрела жилые помещения в Камчатском крае (67,4% выполнение показателя).