Информация о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

за 1 полугодие 2019 года

Реализация мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 55,59 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 3,1 тыс. чел., планируется к реализации в рамках новой подпрограммы А «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденную постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П.

На 2019 год по мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 282, 93 млн. рублей, в том числе за счет средств:

средства Фонда ЖКХ –280,10 млн. рублей,

краевого бюджета – 2,80 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,03 млн. рублей.

Финансирования и освоения бюджетных ассигнований на отчетную дату не осуществлялось.

Решением Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) от 22 апреля 2019 года № 909 Камчатскому краю одобрена финансовая поддержка за счет средств Фонда на 2019 год в объеме 280,1 млн. рублей. Между Фондом ЖКХ и Камчатским краем в лице Губернатора Камчатского края подписан договор от 22.04.2019 № 13/ПС о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В соответствии с дополнительным соглашением от 22.04.2019 № 1/13/ПС в бюджет Камчатского края поступили средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в размере 30% от одобренного лимита средств (в размере 84,03126 млн. рублей). В соответствии с Порядком перечисления средств Фонда ЖКХ в бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты, утвержденным Решением правления Фонда ЖКХ от 22 августа 2016 года, протокол № 692, оставшиеся средства будут перечисляться в бюджет Камчатского края по мере заключения контрактов и предоставления Камчатским краем в адрес Фонда ЖКХ реестра контрактов, заключенных муниципальными образованиями.

В соответствии с направленным, в адрес Минстроя России и Фонда ЖКХ, реестром многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу, объем аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, будет уменьшен. В следствии чего, целевые показатели, утвержденные Минстроем России в рамках федерального проекта и объем финансирования будут изменены:

целевой показатель – количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда 55,59 тыс. кв. м. уменьшится до 36,44 тыс. кв. м.,

целевой показатель – количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда 3,1 тыс. человек уменьшится до 1,8 тыс. человек.