Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

В информационной системе «Электронный бюджет» 31 января 2019 года заключено Соглашение № 069-2019-F30046-1 с Минстроем России "О реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Камчатский край) на территории Камчатского края.

Решением Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 апреля 2019 года № 909 Камчатским краю одобрена финансовая поддержка за счет средств Фонда на 2019 год в объеме 280,1 млн. рублей.

На 2019 год по мероприятию «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 55,59 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 3,1 тыс. чел.» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 307,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

средства Фонда ЖКХ –280,1млн. рублей,

краевого бюджета – 27,5 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,3 млн. рублей.

Профинансированы и освоены бюджетные ассигнования в объеме 71,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

средства Фонда ЖКХ –65,4 млн. рублей,

краевого бюджета – 5,9 млн. рублей,

местных бюджетов – 0,06 млн. рублей.

Заключены соглашения со всеми органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, участвующем в этапе 2019 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Администрация Никольского сельского поселения заключила пять муниципальных контрактов на приобретение 12 квартир в строящемся жилом доме и один контракт на покупку жилого помещения на вторичном рынке. Корякским сельским поселением, Ключевским сельским поселением, Мильковским сельским поселением, Елизовским городским поселением и Тигильским сельским поселением заключены 25 соглашений о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийных жилых домах и один контракт на покупку жилого помещения на вторичном рынке.

Общая стоимость заключенных муниципальных контрактов составляет 125,2 млн. рублей.

Всего на 16 сентября 2019 года переселено 50 человек из 29 жилых помещений, общей площадью 1,19 тыс. кв. метров.